## Приложение 1

## К  Программе

| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙИ РЕАЛИЗАЦИИПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МО «КРАСНОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2015 – 2018 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Вид работ (мероприятий) |  |  | Ответственный, исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации |  | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | начало реализации | конец реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| ПОДПРОГРАММА 1«ЭНЕРГЕТИКА ВМО "КРАСНОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Развитие коммунального хозяйства для повышения энергоэффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Содержание объектов коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Теплотрасса ТК2-ТК5-ТК6 п. Красносельское, ул. Советская | Замена участка теплотрассы: Ду100- 295 м,. Ду80-140 м, ДУ50-155м., Ду125-30.м. Длина труб 560 м. |  |  | Администрация МО «Красносельское сельское поселение» | 2015 | 2018 | 2016 |  | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |
| 1.2 | Котел ДКВР 4/13 и вспомогательное оборудование п. Коробицыно | Замена котла ДКВР |  |  |  | 2015 | 2018 | 2015 |  | 9 570,96 |  |  | 8 559,0 | 1 011,96 |  |  |
| 1.3 | Теплотрасса от ТК3, ТК17, , п. Кирпичное ул. Строительная, д. 6-8 | Замена участка теплотрассы – 586 м. ДУ50 |  |  |  | 2015 | 2018 | 2016 |  | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |
| 1.4 | Теплотрасса от ТК9, ТК3 п. Коробицыно | Замена участка теплотрассы – 200 м |  |  |  | 2015 | 2018 | 2016 |  | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |  |
| 1.5 | Теплотрасса п. Кирпичное, от ул. Комсомольская 14 до ТУ ул. Комсомольская д.16 | Замена участка теплотрассы 280 п.м ДУ100 |  |  |  | 2015 | 2018 | 2017 |  | 470,0 |  |  |  | 470,0 |  |  |
| 1.6 | Теплотрасса от ТК10 до ТУ, п. Красносельское, ул. Школьная д.5 | Замена участка теплотрассы – 240 м. ДУ50 |  |  |  | 2015 | 2018 | 2018 |  | 470,0 |  |  |  | 470,0 |  |  |
| 1.7 | Теплотрасса от ТК13 до ТК17 п. Кирпичное, ул. Юбилейная вводы в дом № 2,4,6,8,10 | Замена участка теплотрассы ДУ-150-274 п.м., Ду50 п.м-128 п.м |  |  |  | 2015 | 2018 | 2015 |  | 1 959,102 |  |  | 1 734,0 | 225,102 |  |  |
| 1.8 | Теплотрасса от ТК-11 до ТК-11а п. Красносельское | Замена участка теплотрассы ДУ-150-274 п.м., Ду50 п.м-128 п.м |  |  |  | 2015 | 2018 | 2015 |  | 187,142 |  |  |  | 187,142 |  |  |
| 1.9 | Наружный участок ГВС от ТК № 6 до ввода в дом № 3 по ул. Советская, п. Красносельское | Замена участка ГВС ДУ-50-1000 п.м |  |  |  | 2015 | 2018 | 2015 |  | 499,0 |  |  |  | 499,0 |  |  |
| 2.0 | Участок теплотрассы п. Красносельское, ул. Школьная № 5 | Замена участка теплотрассы ДУ-50 -150 п.м. |  |  |  | 2015 | 2018 | 2015 |  | 507,5 |  |  |  | 507,5 |  |  |
| 2.1 | Разработка схем теплоснабжения |  |  |  |  | 2015 | 2018 | 2015 |  | 170,0 |  |  |  | 170,0 |  |  |
| - Строительство газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | п. Красносельское | Разработка схемы газоснабжения и технических условий на подключение и присоединение к газораспределительной системе на территории МО-1 этап |  |  |  | 2015 | 2018 | 2015 |  | 474,6 |  |  |  | 474,6 |  |  |
| 2.2 | п. Красносельское | Разработка схемы газоснабжения и технических условий на подключение и присоединение к газораспределительной системе на территории МО-2 этап |  |  |  | 2015 | 2018 | 2016 |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |
| 2.3 | п. Красносельское | Разработка схемы газоснабжения и технических условий на подключение и присоединение к газораспределительной системе на территории МО-2 этап |  |  |  | 2015 | 2018 | 2017 |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |
| 2.4 | п. Красносельское | Разработка схемы газоснабжения и технических условий на подключение и присоединение к газораспределительной системе на территории МО-2 этап |  |  |  | 2015 | 2018 | 2018 |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 378,3 |  |  | 10 293,0 | 6 085,3 |  |  |
|  | ИТОГО по годам |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 13 368,3 |  |  | 10 293,0 | 3 075,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 1070,0 |  |  |  | 1070,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 970,0 |  |  |  | 970,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 970,0 |  |  |  | 970,0 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 «ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ МО «КРАСНОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Содержание объектов коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наружные сети хозбытовой канализации в пос. Красносельское | Замена труб Ду200-550 п.м | Администрация МО «Красносельское сельское поселение» |  |  | 2015 | 2018 | 2015 | 2 698,9 |  |  | 2 294,1 |  | 404,8 |  |  |
| 1.2. | Водонапорная башня п. Климово | Замена накопительного бака У=25 куб.м. и замена подающей трубы Ду400-16м, переливной трубы Ду100-20м., ремонт цоколя – 9,5 кв.м., отмостки бетонные -7 кв.м. |  |  |  | 2015 | 2018 | 2015 | 1818,4 |  |  | 1 545,6 |  | 272,8 |  |  |
| 1.3 | Ремонт вводов сетей холодного водоснабжения в жилые дома ул. Юбилейная д. № 2,4,5,6,8,10, ул. Ленинградская д. №11,13, ул. Комсомольская д. № 10,12,14, ул. Строителей . д № 5,6,8, в пос. Кирпичное | Замена труб Ду65-464 п.м, Ду50-200 п.м. |  |  |  | 2015 | 2018 | 2015 | 928,0 |  |  | 767,2 |  | 160,8 |  |  |
| 1.4 | Водопроводные сети п. Климово | Замена труб Ду100 – 900 п.м. |  |  |  | 2015 | 2018 | 2015 | 163,7 |  |  |  |  | 110,9 |  |  |
| 1.5 | п. Коробицыно | Замена участка водопровода и ремонт аварийного участка напорного коллектора – 1000 м, ДУ200 |  |  |  | 2015 | 2018 | 2017 | 661,0 |  |  |  |  | 661,0 |  |  |
| 1.6 | Водонапорная башня п. Красносельское | Смена накопительного бака У=250 куб. м. и подающей переливной трубы |  |  |  | 2015 | 2018 | 2018 | 570,2 |  |  |  |  | 570,2 |  |  |
| 1.7. | Скважина п. Коробицыно | Ремонт скважины № 3250 |  |  |  | 2015 | 2018 | 2016 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 1.8 | Станция обезжелезивания п. Красносельское | Ремонт |  |  |  | 2015 | 2018 | 2016 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 1.9 | Ремонт участка самотечной канализации п. Красносельское | Замена труб ДУ200-60 п.м, ДУ150- 330 п.м., ДУ110-150 п.м |  |  |  | 2015 | 2018 | 2016 | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |  |  |
| 1.10 | Ремонт водопровода п. Красносельское | Замена труб ДУ100-4250 м. |  |  |  | 2015 | 2018 | 2016 | 800,0 |  |  |  |  | 800,0 |  |  |
| 1.11 | Ремонт водопровода п. Кирпичное | Замена труб ДУ100-2900 м |  |  |  | 2015 | 2018 | 2016 | 667,9 |  |  |  |  | 667,9 |  |  |
| 1.12 | Обустройство скважин в п. Красносельское, п. Кирпичное, Коробицыно | Ограждение скважины |  |  |  | 2015 | 2018 | 2015 | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |
| 1.13 | Мероприятия на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» в 2015 году | Замена уличных водопроводных колонок в п. Климово, п. Заводской, п. Староселье, Ремонт водопроводной башни в п. Заводской |  |  |  | 2015 | 2018 | 2015 | 431,053 |  |  | 360,3 |  | 71,5 |  |  |
| 1.14 | Разработка схем водоснабжения |  |  |  |  | 2015 | 2018 | 2015 | 197,0 |  |  |  |  | 197,0 |  |  |
| - Реконструкция очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Канализационные очистные сооружения п. Красносельское | Разработка проектно-сметной документации канализационных очистных сооружений |  |  |  | 2015 | 2018 | 2015 | 3 362,8 |  |  | 1 900,0 |  | 1 462,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2018 | 2016 | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2018 | 2017 | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2018 | 2018 | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |
|  |  | Формирование земельного участка под строительство КОС |  |  |  | 2015 | 2018 | 2015 | 40,0 |  |  |  |  | 40,0 |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 786,9 |  |  | 6 867,2 |  | 7919,7 |  |  |
| ИТОГО по годам |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 10 087,8 |  |  | 6 867,2 |  | 3 220,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2 467,9 |  |  |  |  | 2 467,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 1 161,0 |  |  |  |  | 1 161,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 1 070,2 |  |  |  |  | 1 070,2 |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 165,2 |  |  | 17 160,2 |  | 14 005,0 |  |  |
| в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 23 456,1 |  |  | 17 160,2 |  | 6 295,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 3 537,9 |  |  |  |  | 3 537,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2 131,0 |  |  |  |  | 2 131,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2 040,2 |  |  |  |  | 2 040,2 |  |  |

## Приложение 2

## к Программе

СВЕДЕНИЯ О  ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) И  ЗНАЧЕНИЯХ

ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И  РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  В МО  «КРАСНОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  НА 2015 – 2017 ГОДЫ»

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 (базовый период) | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Доля объектов газификации, подготовленных к строительству | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Доля объектов водоснабжения и водоотведения, подготовленных к осенне-зимнему сезону плановых назначений на текущий год | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Доля объектов теплоснабжения, подготовленных к осенне-зимнему сезону от запланированного на текущий год | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Приложение 3

к Программе

СВЕДЕНИЯ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МО «КРАСНОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  НА 2015 – 2017 ГОДЫ»

| Наименование показателя (индикатора), мероприятия | Адрес | Определение показателя | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения | Формы отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Доля объектов газификации, подготовленных к строительству |  | Ежегодно по состоянию на 31 декабря определяет реализацию мероприятий подпрограмм в программе | Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе: степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного (областного) бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы (Уф) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограмм в целом по формуле: , где: – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы; – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию; – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы на соответствующий отчетный период. По каждому показателю (индикатору) муниципальной программы определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется: - высоким уровнем эффективности – 95%; - удовлетворительным уровнем эффективности – 80%; - неудовлетворительным уровнем эффективности – 75%. | Финансовая |
| 1.1. п. Красносельское | Газоснабжение: Разработка схемы газоснабжения и технических условий на подключение и присоединение к газораспределительной системе на территории МО |  |  |  |
| 2. Доля объектов водоснабжения и водоотведения, подготовленных к осенне-зимнему сезону плановых назначений на текущий год |  |  |  |  |
| 2.1 Наружные сети хозбытовой канализации в пос. Красносельское | Замена труб Ду200-550 п.м |  |  |  |
| 2.2 Водонапорная башня п. Климово | Замена накопительного бака У=25 куб.м. и замена подающей трубы Ду400-16м, переливной трубы Ду100-20м., ремонт цоколя - 9,5 кв.м., отмостки бетонные -7 кв.м. |  |  |  |
| 2.3 Ремонт вводов сетей холодного водоснабжения в жилые дома ул. Юбилейная д. № 2,4,5,6,8,10, ул. Ленинградская д. №11,13, ул. Комсомольская д. № 10,12,14, ул. Строителей . д № 5,6,8, в пос. Кирпичное | Замена труб Ду65-464 п.м, Ду50-200 п.м. |  |  |  |
| 2.4 Водопроводные сети п. Климово | Замена труб Ду100 - 900 п.м. |  |  |  |
| 2.5 Водонапорная башня п. Красносельское | Смена накопительного бака У=250 куб. м. и подающей переливной трубы |  |  |  |
| 2.6. Канализационные очистные сооружения п. Красносельское | Разработка проектно-сметной документации биологических очистных сооружений и формирование участка под строительство КОС |  |  |  |
| 2.7 Скважина п. Коробицыно | Ремонт скважины № 3250 |  |  |  |
| 2.8 Обустройство скважины в п. Красносельское, | Ограждение скважины |  |  |  |
| 2.9 Обустройство скважины п. Кирпичное, | Ограждение скважины |  |  |  |
| 3.0 Обустройство скважины п. Коробицыно | Ограждение скважины |  |  |  |
| 3.1п. Климово, | Замена уличных водопроводных колонок |  |  |  |
| 3.2 п. Заводской | Замена уличных водопроводных колонок |  |  |  |
| 3.3. п. Староселье | Замена уличных водопроводных колонок |  |  |  |
| 3.3 Ремонт водопроводной башни в п. Заводской | Смена накопительного бака |  |  |  |
| 3. Доля объектов теплоснабжения, подготовленных к осенне-зимнему сезону от запланированного на текущий год |  |  |  |  |
| 3.1Теплотрасса ТК2-ТК5-ТК6 п. Красносельское, ул. Советская | Замена участка теплотрассы: Ду100- 295 м,. Ду80-140 м, ДУ50-155м., Ду125-30.м. Длина труб 620 м. |  |  |  |
| 3.2 Теплотрасса от ТК10 п. Красносельское, по ул. Школьная | Замена участка теплотрассы – 140п. м. 2-х трубном исполнении, Длина труб 280м. ( ДУ50-280м.) |  |  |  |
| 3.3 Теплотрасса от ТК10 до ТК12, п. Красносельское | Замена участка теплотрассы – 140п. м. 2-х трубном исполнении, Длина труб 280м. ( ДУ50-280м.) |  |  |  |
| 3.4 Теплотрасса от ТК10, п. Красносельское, ул. Школьная д.5 | Замена участка теплотрассы – 240 м. ДУ50 |  |  |  |
| 3.5Теплотрасса от ТК13 до ТК17 п. Кирпичное, ул. Юбилейная вводы в дом № 2,4,6,8,10 | Замена участка теплотрассы ДУ-150-274 п.м., Ду50 п.м-128 п.м |  |  |  |