Отчет

о реализации мероприятий муниципальных программ МО «Красносельское сельское поселение»  за 3 квартал 2016 года

| (тыс.руб.) |
| --- |
| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2016 год | Объем финансирования Факт за 1 квартал 2016 года |
|  |  | Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Мест ный бюджет | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа "Общество и власть в МО "Красносельское сельское поселение" на 2016 -2018 годы" | Публикация нормативно-правовых актов и другой официальной информации | 731,0 |  |  | 731,0 |  | 476,4 |  |  | 476,4 |  |
|  | Создание и содержание электронных адресных планов муниципальных образований | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 65,3 |  |  | 65,3 |  |
|  | Обслуживание и сопровождение сайтов и блогов | 23,0 |  |  | 23,0 |  | 14,8 |  |  | 14,8 |  |
| ИТОГО | 854,0 |  |  | 854,0 |  | 556,5 |  |  | 556,5 |  |
| Муниципальная программа "Безопасность МО "Красносельское сельское поселение" на 2016-2018 годы" | Обеспечение безопасности на водных объектах | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 118,3 |  |  | 118,3 |  | 25,6 |  |  | 25,6 |  |
|  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципальных образований | 230,0 |  |  | 230,0 |  | 99,8 |  |  | 99,8 |  |
| ИТОГО | 448,3 |  |  | 448,3 |  | 125,4 |  |  | 125,4 |  |
| Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог местного значения в МО "Красносельское сельское поселение" на 2016-2018 годы" | Содержание и ремонт автомобильных дорог | 968,3 |  |  | 968,3 |  | 534,6 |  |  | 534,6 |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2 603,4 |  | 1675,0 | 928,4 |  | 2 590,4 |  | 1675,0 | 915,4 |  |
|  | Строительство автобусной остановки | 164,6 |  | 59,9 | 104,7 |  | 164,6 |  | 59,9 | 104,7 |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 664,3 |  |  | 670,2 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| ИТОГО | 4 400,6 |  | 1 734,9 | 2 665,7 |  | 3 289,6 |  | 59,9 | 3 229,7 |  |
| Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО "Красносельское сельское поселение" на 2016-2018 годы" | Развитие коммунального хозяйства | 1070,00 |  |  | 1 070,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |
|  | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 033,9 |  | 59,9 | 1 974,0 |  | 336,2 |  |  | 336,2 |  |
|  | Реконструкция очистных сооружений (разработка проектно-сметной документации) | 3 004,7 |  | 1437,0 | 1 567,7 |  | 2 969,6 |  | 1 412,5 | 1557,1 |  |
|  | Оформление, содержание, обслуживание и ремонт объектов муниципального имущества | 47,5 |  |  | 47,5 |  | 12,5 |  |  | 12,5 |  |
| ИТОГО | 6 156,1 |  | 1 496,9 | 4 659,2 |  | 3 348,3 |  | 1 412,5 | 1 935,8 |  |
| Муниципальная программа "Благоустройство МО "Красносельское сельское поселение" на 2016-2018 годы" | Уличное освещение | 1 079,7 |  |  | 1 079,7 |  | 743,9 |  |  | 743,9 |  |
|  | Озеленение | 540,0 |  |  | 540,0 |  | 539,9 |  |  | 539,9 |  |
|  | Организация и содержание мест захоронения | 80,0 |  |  | 80,0 |  | 79,6 |  |  | 79,6 |  |
|  | Организация и содержание территорий поселений | 899,5 |  |  | 899,5 |  | 476,1 |  |  | 476,1 |  |
|  | Мероприятия по реализации областного закона от 14 декабря 2012 года N 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" | 535,9 |  | 452,1 | 83,8 |  | 272,3 |  | 212,7 | 59,6 |  |
|  | Мероприятия по реализации областного закона от 12 мая 2015 года N 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных | 1 255,8 |  | 1 141,6 | 114,2 |  | 757,0 |  | 681,3 | 75,7 |  |
|  | Строительство контейнерных площадок | 586,1 |  | 386,1 | 200,0 |  | 485,1 |  | 386,1 | 99,4 |  |
|  | Строительство фонтана | 221,5 |  |  | 221,5 |  | 221,4 |  |  | 221,4 |  |
|  | Оформление, содержание, обслуживание и ремонт объектов муниципального имущества | 475,0 |  |  | 475,0 |  | 457,5 |  |  | 457,5 |  |
| ИТОГО | 5 673,5 |  | 1 979,9 | 3 693,7 |  | 4 033,2 |  | 1 280,1 | 2 753,1 |  |
| Муниципальная программа "Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО "Красносельское сельское поселение" на 2016-2018 годы" | «Развитие физической культуры и спорта» | 387,0 |  |  | 387,0 |  | 305,1 |  |  | 305,1 |  |
|  | Строительство плоскостных сооружений | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | Организация культурного досуга и отдыха» | 8 899,3 |  | 562,7 | 8336,6 |  | 7 165,0 |  | 562,7 | 6 602,3 |  |
|  | Капитальный ремонт объектов | 11 600,7 |  | 10 893,8 | 707,0 |  | 11 600,6 |  | 10 893,7 | 706,9 |  |
|  | Оформление, содержание, обслуживание и ремонт объектов муниципального имущества | 299,7 |  |  | 299,7 |  | 99,9 |  |  | 99,9 |  |
|  | «Библиотечное обслуживание населения» | 2 446,2 |  | 117,2 | 2329,0 |  | 1 798,3 |  | 117,2 | 1 681,1 |  |
| ИТОГО | 24 133,0 |  | 11 573,7 | 12 559,3 |  | 20 968,9 |  | 11 573,6 | 9 395,3 |  |
| Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО "Красносельское сельское поселение" на 2016-2018 годы" | Развитие жилищного хозяйства | 856,9 |  |  | 856,9 |  | 485,1 |  |  | 485,1 |  |
|  | Содержание муниципального жилищного фонда | 369,5 |  |  | 369,5 |  | 287,3 |  |  | 287,3 |  |
| ИТОГО | 1 226,4 |  |  | 1 226,4 |  | 772,4 |  |  | 772,4 |  |

Примечание.

1. В разделе «Прочие» (графы 7, 12) указываются внебюджетные средства.

2. При несоответствии содержания отчетной формы плану мероприятий (графа 2) по каждому мероприятию дается разъяснение в прилагаемой пояснительной записке